ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. Сеченова дом 19

г. Новокузнецк 2017

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-3 |
|  | Приложение 1 | 4 |
|  | Приложение 2 | 5 |
|  | Приложение 3 | 5 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
|  | Схема демонтажа придомовой территории М1:500 Разбивочный план М1:500 | 1 |
|  | Планируемая придомовая территория М1:500 Схемы дорожной одежды | 2 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017г.

Земельный участок имеет кадастровый номер 42:30:0302053:118 и расположен по ул. Сеченова в Центральном районе г. Новокузнецка. Площадь составляет 4363 м2. На участке расположен 5-ти этажный шестиподъездный многоквартирный жилой дом №19 1971 года постройки, общая площадь жилых и нежилых помещений которого составляет 4758,4 м2.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №19 по ул. Сеченова оценивается как неудовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Узкий проезд не позволяет разъехаться машинам, не говоря уже о спецтехнике. Нет места для разворота транспорта, а также отсутствуют парковочные места.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=480 м2 (смета прилагается). Софинансирование жителями в размере 6%. (фото см. Приложение 1)

  - Замена старых бортовых камней БР 100.30.15 на новые камни П-1У (165 п.м. – 5,7м;30п.м. – 1м.) 195 п.м.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли  195м2.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15 км.

- Дополнительный перечень работ:

  - Устройство новой парковочной зоны S=120 м2 (фото см. Приложение 2). Софинансирование жителями 21%.

  - Восстановление пешеходных тротуаров S=20м2 (фото см. Приложение 3).

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3