ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. Транспортная, 47

г. Новокузнецк 2018

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-3 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) |  |
| 2.1 | Схема демонтажа придомовой территории М1:500 | 1 |
| 2.2 | Планируемая придомовая территория М1:500 | 2 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018г.

Земельный участок расположен по ул. Транспортная  в Центральном районе г. Новокузнецка. Управление общим имуществом осуществляет компания ООО «Академия ЖКХ». Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет _________ м2. Площадь земельного участка общего имущества составляет _______ м2. На участке расположен 9-ти этажный 2-подъездный многоквартирный жилой дом №47, построенный в 19___г.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №47 по ул. Транспортная оценивается как неудовлетворительное. Ремонт придомовой территории не производился несколько десятилетий. Асфальтобетонное покрытие имеет значительные разрушения. Значительные разрушения имеет отмостка дома, что приводит к замачиванию подвалов и цокольного этажа.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S=500 м2.

  - Демонтаж старых бортовых камней на щебеночном основании – 105п.м. Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 60м.п., П-1У-1 (длина 1,0м) – 45,0м.п. на щебеночном основании.

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 105,0 м2.

- Дополнительный перечень работ:

  - Устройство пешеходных тротуаров S=50м2 .

  - Ремонт отмостки S=130м2.

  - Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-5у – 176п.м. (включая бортовые камни для пешеходных тротуаров и отмостки).

  - Восстановление газонов с внесением растительной земли 176,0 м2.

Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.