Утверждаю:

________________ Старков С.В.

Генеральный директор

ООО «Инком-С»

Конкурсная документация

по проведению основного этапа открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2022 годы»

1. Общие положения

1.1. Предметом основного этапа открытого конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой  территории  многоквартирного дома.

Таблица 1: Информация по объектам

| № п/п | Адрес дворовой территории | Перечень работ в соответствии с минимальным перечнем или минимальным и дополнительным перечнями | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Грдины, 3 | Минимальный перечень: |  |
|  |  | - Ремонт существующего проезда | 252, 803 |
|  |  | Дополнительный перечень: |  |
|  |  | - Устройство парковочных мест | 542, 891 |
|  |  | - Ремонт отмостки |  |
|  |  | - Восстановление пешеходных дорожек |  |
|  |  | Итого: | 795, 694 |

1.2. Заказчиком является: Общество с ограниченной ответственностью «Инком-С»____ИНН 4253026984_________________________________________

(наименование заказчика)

1.3. Должностное лицо заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Лопухова Альбина Юрьевна, тел. 74-29-40, эл. почта otdelpto@yandex.ru_____________________________________________________

(ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: __795 694_ рублей (семьсот девяносто пять тысяч шестьсот девяносто четыре руб.), в том числе НДС _121 377,05_ рублей.

1.5. Минимальный гарантийный срок: 3 года.

1.6. Срок выполнения работ: _60_ календарных дней с даты подписания договора подряда.

1.7. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению №1 к настоящей конкурсной документации в срок не менее десяти, но не более четырнадцати календарных дней с даты размещения протокола об итогах конкурса.

1.8. Открытый конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 №62 «Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2022 годы».

2. Требования к производству работ и применяемым материалам

2.1. Требования к производству работ и применяемым материалам устанавливаются проектом договора подряда и являются обязательными.