ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. Пархоменко, 71.

г. Новокузнецк 2019

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 3-5 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) | 6 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020г.

Земельный участок с кадастровым номером 42:30:0505009:57 расположен по ул. Пархоменко, 71 в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка. Управление общим имуществом осуществляет компания ООО «УК Гестия». Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 3 581,2 м2. Площадь земельного участка общего имущества составляет 2 284,31 м2. На участке расположен 9-ти этажный 2-подъездный многоквартирный жилой дом №71, построенный в 1995г.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №71 по ул. Пархоменко оценивается как неудовлетворительное. Ремонт придомовой территории не производился несколько десятилетий. Недостаточно места для разворота транспорта, в частности спецтранспорта. Асфальтобетонное покрытие имеет значительные разрушения. Автомобильная парковка  маленькая, что влечет за собой образование стихийных парковок на газонах. Тротуары и отмостка разрушены, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S= 380 м2.

  - Демонтаж старых бортовых камней на бетонном основании – 150 п.м. Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 150 м.п. на щебеночном основании.

  - Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-5у – 220 п.м. (включая бортовые камни для пешеходных тротуаров и отмосток).

  - Устройство пешеходных тротуаров S= 115 м2 .

  - Устройство отмостки S = 140 м2 .

  - Засыпка и планировка пазух бортовых камней с внесением растительной земли 390 м2 .

Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.