ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

расположенной по адресу:

г. Новокузнецк ул. Кутузова, 1.

г. Новокузнецк 2020

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Обложка. Титульный лист |  |
| 1 | Пояснительная записка | 3-5 |
| 2 | Благоустройство территории (графическая часть) | 6 |

Схема благоустройства выполнена на основании муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020г.

Земельный участок с кадастровым номером  42:30:0302003:63 расположен по ул. Кутузова, 1 в Центральном районе г. Новокузнецка. Управление общим имуществом осуществляет компания ООО УК «Проспект». Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 6 216,5 м2. Площадь земельного участка общего имущества составляет 7 716,5 м2. На участке расположен 5-ти этажный 7-подъездный многоквартирный жилой дом №1, построенный в 1953г.

Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного дома №1 по ул. Кутузова оценивается как неудовлетворительное. Ремонт придомовой территории не производился несколько десятилетий. Недостаточно места для разворота транспорта, в частности спецтранспорта. Асфальтобетонное покрытие имеет значительные разрушения. Автомобильная парковка  маленькая, что влечет за собой образование стихийных парковок на газонах. Тротуары и отмостка разрушены, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

- Минимальный перечень работ:

  - Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S= 1588 м2.

  - Демонтаж старых бортовых камней на бетонном основании – 350 п.м. Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 370 м.п. на щебеночном основании.

  - Расширение дворового проезда с устройством карманов для парковки и разворота машин  S = 245 м2 с покрытием из асфальтобетона.

  - Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-5у – 185 п.м. (включая бортовые камни для пешеходных тротуаров и отмосток).

  - Устройство пешеходных тротуаров S= 291 м2 .

  - Устройство отмостки S = 75 м2 .

  - Засыпка и планировка пазух бортовых камней с внесением растительной земли 385 м2 .

  - Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15км.

  - Посадка кустарников 170 шт.

  - Установка лавок 7 шт.

Установка урн 7 шт.